## Slide 1: VRT Praha – Brno – Ostrava/Břeclav
Jirny, 19. 02. 2020
Ing. Marek Pinkava
  Oddělení přípravy VRT, manažer projektu
Příprava záměru

## Slide 2: Studie proveditelnosti

## Slide 3: Studie proveditelnosti
1. ETAPA
2. ETAPA
DOKONČENÍ
dílčího plnění 03.09.2019
konečné odevzdání 03.09.2020
1. ETAPA
2. ETAPA
DOKONČENÍ
dílčího plnění
21.02.2020
konečné odevzdání 21.10.2020

## Slide 4: Projektová příprava stavby (obecně)
Studie proveditelnosti
Aktualizace územních plánů
Územní rozhodnutí
Stavební povolení
co vlastně chceme dělat
základní limit v prostoru
umístění na konkrétní pozemky
zahájení výstavby

## Slide 5: Projektová příprava stavby VRT
Studie proveditelnosti
Aktualizace územních plánů
Územní rozhodnutí
Stavební povolení
Studie proveditelnosti
Aktualizace územních plánů
Územní rozhodnutí
Stavební povolení
analyzujeme průběžné výstupy
zažádáno ve všech krajích
zaměření
průzkumy
zadání dokumentace

## Slide 6: RS1 Praha – Brno – Ostrava

## Slide 7: Trasa VRT Praha - Brno
Severní trasa:
stejné přínosy v dopravě
při nižších investičních nákladech
při nižších provozních nákladech
výhodná etapizace
usazení trasy v ÚPD

## Slide 8: Rychlá spojení
Linky, které v části své trasy mohou využít VRT
(vstupní návrh)

## Slide 9: Stanice a terminály na VRT

## Slide 10: Provoz na VRT
Dopravní model:
vysoké využití nové VRT
odhady cca 50 tis. cestujících za den
výrazně nejvyužívanější trať v CŘ
Důsledky:
nutná vysoká kapacita, kvalita a spolehlivost infrastruktury
zdroj: pracovní výstup studie

## Slide 11: Vysokorychlostní vlak
zdroj: DB
zdroj: SNCF

## Slide 12: Rádi budeme diskutovat
Celkové začlenění trati do krajiny
Prostupy skrz trať
Ochrana proti hluku
Valy pro „zneviditelnění“ trati
Hlukové limity jsou splněny přirozeně
100 – 500 m od trati podle usazení do krajiny.

## Slide 13: Čím obtížně vyhovíme
Globální změna trasy – poloměry oblouků přes 7 km (u běžné železnice jen 1,5 km)

## Slide 14: VRT Pilotní úsek Běchovice - Poříčany
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 15: VRT a Jirny
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 16: VRT a Jirny
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 17: VRT a Jirny
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 18: VRT a Jirny
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 19: VRT a Šestajovice
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 20: VRT a Šestajovice
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 21: VRT a Šestajovice
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 22: VRT a Šestajovice
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 23: VRT a Šestajovice
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 24: VRT a Horoušany
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 25: VRT a Horoušany
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 26: VRT a Horoušany
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 27: VRT a Vyšehořovice
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 28: VRT a Vyšehořovice
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 29: VRT a Vyšehořovice
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 30: VRT a Vyšehořovice
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 31: VRT a Mochov
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 32: VRT a Mochov
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 33: VRT a Mochov
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 34: VRT a Mochov
Násep
Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace
LEGENDA

## Slide 35: Děkuji za pozornost
VRT Praha – Brno – Ostrava/Břeclav
  Ing. Marek Pinkava
    Oddělení přípravy VRT, manažer projektu
    vrt@szdc.cz
www.szdc.cz
© Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1